ДОГОВОР № 
г. Гатчина.                                                                                                            «    » ___________  2024   г.

____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Подрядчик обязуется в установленный Договором срок провести ремонтно-отделочные работы по адресу:_________________________________

- Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить указанную в данном Договоре сумму. Ремонтно-отделочные работы, производимые Подрядчиком, указанные Заказчиком в Договоре в виде отделки и т.п., далее именуются «Объект» или «Объект договора».

- Подрядчик обязуется самостоятельно подбирать различные организации для проведения субподрядных
работ на объекте.

- По окончании работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненную на объекте работу по акту
«Сдачи-Приемки». За работу, выполненную субподрядными организациями Подрядчика, Подрядчик отвечает как за собственную.

2. Права и обязанности сторон.

- Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования,
также со сметой, определяющей цену работ. Техническая документация предоставляется в течение десяти
рабочих дней с момента подписания договора.

- Заказчик обязуется назначить своего представителя, который будет осуществлять все правомерные действия от имени заказчика, в период отсутствия Заказчика. Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о назначении своего полномочного представителя в 3-х дневный срок.

- Подрядчик будет вправе отказаться от выполнения работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других контрагентов, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками, контрагентами, по независящим от них причинам.

- Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной сторонами
дополнительной сметы. Все связанные с этим изменения оплачиваются. При произведении дополнительных работ сроки договора увеличиваются пропорционально объему произведенных работ.

- Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик. По согласованию сторон Заказчик
может принять на себя обязанность полностью или частично обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием.

- Сторона, в обязанности которой входит обеспечение работ материалами и оборудованием несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов и оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования
возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

- В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком отделочных материалов без ухудшения качества выполняемых работ, Заказчик обязуется произвести замену этих
материалов в течение 7 дней.

- Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за
его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственность. Подрядчик вправе отказаться от
выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком,

по независящим от него причинам.

2.10. 3аказчик имеет право в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также будет обязан возместить Подрядчику убытки, связанные с производством работ на Объекте по основной и дополнительным сметам, а также с покупкой строительного и отделочного материалов, необходимых для производства работ на данном Объекте.

2.11. От начала работ до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик несет ответственность                              за сохранность материалов, оборудования и т. д., поставленных Подрядчиком для производства выполняемых работ, находящихся на строительной площадке в рабочее время.

2.12. Заказчик обязуется оборудовать Объект металлической дверью и передать ключи от Объекта представителю Подрядчика.

2.13. Подрядчик не несет ответственности за находящиеся на объекте материалы, оборудование и т. д., поставленные Заказчиком для производства своих работ.

2.14. Заказчик обязуется предоставить обеспечение Объекта водоснабжением и электроэнергией вовремя производства работ, а по окончанию работ на Объекте оплатить данные услуги за свой счет.

2.15. Оформление пропусков, обеспечение доступа в квартиру, частный дом и обеспечение контроля за нахождением на Объекте рабочих субподрядных организаций, нанятых Заказчиком, не является обязанностью Подрядчика.

2.16. Заказчик обязан своевременно решать проблемы, возникающие с жилищной администрацией и учреждениями, окружающими Объект.

3. Порядок выполнения работ. Требования к качеству.

3.1. В  случае обнаружения недостатков до подписания Акта приема-сдачи работ Заказчик обязан сообщить об
этих недостатках Подрядчику в двухнедельный срок. Подрядчик обязан своевременно устранить эти   недостатки, если они входят в сферу деятельности Подрядчика.

  - Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляются Актом, который подписывается обеими сторонами в течение 5-ти рабочих дней. При необоснованном отказе одной стороны от подписания 
Акта в нем делается отметка об этом. Акт подписывается другой стороной.

  - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить
работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или иных предметов, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, иных, не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполняемой работе, либо создают
невозможности завершения ее в срок.

  - Если отделочные работы или установка оборудования выполнены Подрядчиком некачественно или оказались невыполненными вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала, либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей стоимости работ, предусмотренной сметой при условии, если Подрядчиком выполнены условия настоящего Договора, предусмотренные п. 3.3.

  - Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения Подрядчиком об обстоятельствах, указанных в п.3.3. дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

  - Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.3.3., не исправит в разумный срок сложившуюся ситуацию, не изменит своих указаний о способе выполнения работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих качественному и своевременному выполнению Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков в размере установленной настоящим Договором оплаты за весь объем выполненных работ.

4. Сроки исполнения работ.

4.1. Исполнитель обязуется произвести ремонтно-строительные работы в течение _____ рабочих дней.

4.2. Днем начала работ считать «__» ___________ 2024 г.

4.3. Окончательные сроки работ по настоящему Договору могут быть изменены в случае отсутствия чистовых отделочных материалов.

5. Расчет и порядок оплаты.

- Стоимость всех работ рассчитывается в сметах, приложенных к настоящему Договору.  Расчет по Договору осуществляется в рублях.

- За выполненные услуги и проведенные работы по Договору, рассчитанные и указанные в прилагаемой к настоящему Договору смете, Заказчик выплачивает Подрядчику:

По смете на ремонтные работы:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

По ведомости расходного чернового материала:

____________________________________________________________________________

Оплата производится Заказчиком по следующей схеме:

- Предварительная оплата (аванс) в размере 40% от сметной стоимости на проведение инженерных ремонтных (черновых) работ и в размере 100% от ведомости расходного чернового материала производится Заказчиком при заключении Договора.

- По окончании черновых работ, а именно: демонтаж, штукатурка и шпаклевка стен, потолки, стяжка полов, черновая электрика, черновая сантехника; Заказчик выплачивает Подрядчику ещё 40% от сметной стоимости на проведение чистовых отделочных работ.

- По окончании работ и подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ Объекта, выплачиваются    оставшиеся 20% от сметной стоимости ремонтных работ.

5.3.   При окончании работ ранее установленного срока (п. 4.1.), Заказчик обязан произвести окончательные расчеты с Подрядчиком в соответствии с новым сроком сдачи Объекта. При этом Подрядчик обязан уведомить Заказчика о новом сроке сдачи Объекта в десятидневный срок.

5.4.  Доставка, разгрузка, погрузка чистовых отделочных материалов в ведомость расходного материала не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно при покупке чистовых материалов.

6. Ответственность сторон.

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут полную ответственность в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Подрядчика, он выплачивает Заказчику 0,2% от оплаченной Заказчиком суммы за каждый день просрочки. Однако общая сумма штрафа не может превышать 5% от сметной стоимости работ по настоящему Договору.

- В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Подрядчика по оговоренной выше сумме, Заказчик
выплачивает штраф в размере 0,2% от суммы, подлежащей к выплате Подрядчику, за каждые просроченные сутки. Однако сумма штрафа не может превышать 5% от сметной стоимости работ по настоящему Договору.

- В случае невыполнения Заказчиком своих Обязательств по исполнению настоящего Договора, продолжительность выполнения работ Подрядчиком увеличивается на срок соразмерный сроку задержки по выполнению Заказчиком своих обязательств.

- В случае появления задолженности Заказчика, Подрядчик освобождается от ответственности за несоблюдение сроков сдачи работ. Новый срок устанавливается по согласованию обеих сторон, после погашения задолженности.

  - При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену, либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание принадлежащих Заказчику: оборудования, остатка неиспользованного материала и другого, оказавшегося него имущества Заказчика, до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

7. Порядок приемки выполненных работ.

7.1. Выполненные работы считаются законченными по письменному заключению обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, если не было произведено дополнительных работ, неотраженных в основной смете.

В противном случае сроки окончания работ и условия по настоящему Договору оговариваются дополнительно в Приложении к Договору и прилагаются к настоящему Договору.

8. Гарантии.

- Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям Заказчика.

- Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, вызванные некачественной работой Подрядчика, или
некачественными строительными материалами и оборудованием, предоставленными Подрядчиком,
устраняются силами Подрядчика и за счет Подрядчика, в срок установленный по согласованию обеих сторон.

- Гарантийный срок устанавливается 2 года. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.

- Ответственность Подрядчика за гарантийную эксплуатацию наступает после окончательных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

- Гарантийные обязательства не распространяются на быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы (лампочки, картриджи для фильтров и т.д. и т.п.)

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если несоблюдение условий Договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых сторона, не исполнившая своих обязательств, не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. Такие обстоятельства включают, но не ограничиваются: техногенные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, эпидемии, издание и вступление в силу актов исполнительных и законодательных органов власти, препятствующих исполнению настоящего Договора и др. При наступлении указанных обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в 5 (пяти) - дневный срок известить о них в письменной форме другую сторону, а сроки исполнения по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, подверженных соответствующими документами,
Подрядчик вправе принять решение по приостановке работ на Объекте. В случае, когда обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при
наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки,
стороны должны провести переговоры с целью установления приемлемых для обеих сторон иных
способов исполнения настоящего Договора.

10. Порядок рассмотрения споров.

10.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые вопросы, разногласия, либо претензии, которые       могут возникнуть или касаются настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. В случае если стороны не придут к согласию по вышеизложенным вопросам, то спор между Сторонами решается в установленном Законом порядке.

11. Заключительные положения.

11.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке - каждой из сторон по одному экземпляру. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

11.2.  Настоящий Договор принят к исполнению «__» ________________ 2024 г.

12. Реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК

________________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

___________/ ______________.__.__/

( подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________________
____________________________________________

___________/ ______________.__.__/

( подпись)